## Slide 1: KICK OF MEETING
PERAWATAN PIPA PMK

## Slide 2: TARGET 180 HARI KALENDER
TODAY : 31 Juli 2025
DAY
0
Start : 31 Juli 2025
REMAINING DAY
180
End : 28 Januari 2026
MASTER SCHEDULE
EXECUTION METHOD
TOOL & RESOURCE
OTHER
PROJECT ORGANIZATION
►
►
►
►
►

## Slide 3
AREA YOGYAKARTA
FUEL TERMINAL REWULU
DPPU ADI SUDJIPTO / YIA
FUEL TERMINAL BOYOLALI
DPPU ADI SUMARMO
FUEL TERMINAL CEPU
STRUCTURE ORGANIZATION
STRUCTURE ORGANIZATION

## Slide 4
MANPOWER
NO | URAIAN | JUMLAH | KET
1 | Project Manager | 1 Orang | Ready
2 | Manager Area | 1 Orang | Ready
3 | Site Manger | 1 Orang | Ready
3 | Keuangan | 1 Orang | Ready
4 | Foreman | 2 Orang | Ready
5 | Safety Officer | 1 Orang | Ready
6 | Safety | 1 Orang | Ready
7 | First Aider | 1 Orang | Ready
8 | Pekerja | 20 Orang | Ready
 | TOTAL | 29 Orang | 

## Slide 5
KURVA S

## Slide 6
PERALATAN
NO | ALAT | JUMLAH | KETERANGAN
1 | Generator Set | 2 Unit | Milik Perusahaan / Sewa
2 | Gerinda | 10 Unit | Milik Perusahaan
3 | Mesin Las 600 Ampere | 3 Set | Milik Perusahaan
4 | Concrete Mixer | 1 Unit | Milik Perusahaan
5 | Peralatan Tukang / Sipil | 1 ls | Milik Perusahaan
6 | Kunci Torque | 1 Set | Milik Perusahaan
7 | Scaffolding | 1 ls | Milik Perusahaan / Sewa
8 | Alat Cat | 1 Set | Milik Perusahaan
9 | Chain Block | 4 Set | Milik Perusahaan
10 | Box Panel | 1 Unit | Milik Perusahaan
11 | Kabel Power | 6 Set | Milik Perusahaan

## Slide 7
SCOPE OF WORK
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN MEKANIKAL
3. PEKERJAAN FINISHING

## Slide 8
Mobilisasi & Demobilisasi
Direksi Keet
Rambu Proyek dan HSE
Engineering
Kami akan mempersiapkan peralatan, tenaga kerja dan kelengkapan kerja di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk Pengawas. Waktu kedatangan maupun pengambilan kembali peralatan, tenaga kerja dan kelengkapan kerja tersebut harus mendapat ijin dan persetujuan Pengawas. Kami bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi, terjaganya kebersihan maupun hal-hal lain yang diakibatkan dalam pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi serta pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.
Pembuatan Direksi Kit bertujuan sebagai tempat penyimpanan alat ataupun material yang sudah On site pada area pekerjaan, dan juga bisa digunakan sebagai area perkantoran sementara untuk membahas progress dan scadule pekerjaan.
Pekerjaan Engginering meliputi pembuatan Shop Drawing dan Prosedur Kerja yang akan dikerjakan pada pekerjaan ini, Engineering dari kontraktor sebelum menyerahkan Shop Drawing terlebih dahulu harus sudah melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan.
Pembuatan dan pemasangan rambu pada suatu proyek bertujuan untuk memberitahukan bahwa di area tersebut sedang dilakukan pekerjaan, rambu HSE untuk memberitahu para pekerja agar pada saat melakukan pekerjaan dapat mengenali situasi yang terjadi di area.
Pekerjaan Persiapan
PROSEDURE
01

## Slide 9
PROSEDURE
02
SEGMENT 1
SEGMENT 3
SEGMENT 4
Pekerjaan Mekanikal
SEGMENT 2

## Slide 10
PROSEDURE
03
SEGMENT 5
SEGMENT 6
SEGMENT 7
SEGMENT 8
Pekerjaan Mekanikal

## Slide 11
PROSEDURE
03
SEGMENT 9
SEGMENT 10
SEGMENT 11
PEMASANGAN PRESSURE GATE
Pekerjaan Mekanikal
REKONDISI BALL VALVE

## Slide 12
PROSEDURE
01
Pekerjaan
Finshing
Setelah pekerjaan Cleaning dan commissioning selesai, vendor selanjutnya membuat
final report terkait pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
Jika Final Report sudah dibuat, serahkan hasil final report ke pengawas pekerjaan.
Bersihkan dan rapikan lokasi kerja dari sisa-sisa material di sekitar lokasi kerja.
Pastikan kondisi kembali seperti awal (bersih dan rapi).
PEMBERSIHAN LOKASI KERJA

## Slide 13
EVALUASI PENCAPAIAN HSSE PERFORMANCE INDICATOR
1
EVALUASI PENCAPAIAN HSSE PERFORMANCE INDICATOR

## Slide 14
EVALUASI PENCAPAIAN HSSE PERFORMANCE INDICATOR
2
EVALUASI PENCAPAIAN HSSE PERFORMANCE INDICATOR

## Slide 15
EVALUASI PENCAPAIAN HSSE PERFORMANCE INDICATOR
3
EVALUASI PENCAPAIAN HSSE PERFORMANCE INDICATOR